HR INTELLIGENCE LAB

Plateforme d'Audit et Simulation Stratégique RH

ANALYSE UML & PLANNING SCRUM

Méthodologie Agile Scrum - 4 Mois (8 Sprints)

Stack: React.js • Spring Boot • Python IA • PostgreSQL

Février 2026

# Table des Matières

1. DIAGRAMMES UML DÉTAILLÉS..................................................... 2

1.1 Diagramme de Cas d'Utilisation........................................... 5

1.2 Diagramme de Classes..................................................... 7

1.3 Diagrammes de Séquence................................................... 9

2. PRODUCT BACKLOG SCRUM DÉTAILLÉ............................................... 12

Epic 1 : Digital Twin RH..................................................... 12

Epic 2 : Agents d'Intelligence Artificielle.................................. 13

Epic 3 : Human-in-the-Loop & Apprentissage................................... 14

Epic 4 : Simulation Stratégique.............................................. 14

Epic 5 : Interface Utilisateur React......................................... 15

Epic 6 : Sécurité & Conformité............................................... 16

Epic 7 : Tests & Qualité..................................................... 16

3. PLANNING DES SPRINTS (4 MOIS)................................................ 17

4. RÉCAPITULATIF & INDICATEURS.................................................. 24

# 1. DIAGRAMMES UML DÉTAILLÉS

Le système HR Intelligence Lab comprend 4 acteurs principaux et 15 cas d'utilisation majeurs, organisés selon une architecture en couches (Entities, Services, Repositories, Controllers).

## 1.1 Diagramme de Cas d'Utilisation

### Acteurs du Système

| Acteur | Rôle et Responsabilités |
| --- | --- |
| DRH Director | Directeur RH - Accès complet : analyse, validation, simulation stratégique, gestion de conformité |
| HR Analyst | Analyste RH - Consultation alertes, feedback sur détections IA, génération de rapports |
| Manager | Manager d'équipe - Vue limitée à son équipe, consultation alertes de son périmètre |
| Admin Système | Administrateur - Configuration système, gestion utilisateurs, monitoring, maintenance |

### Cas d'Utilisation Principaux

| ID | Cas d'Utilisation | Acteur(s) | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| UC01 | Importer données RH dans Digital Twin | Admin Système | HAUTE |
| UC02 | Détecter anomalies salariales | Agent IA Autoencoder | HAUTE |
| UC03 | Prédire risque de turnover | Agent IA LSTM | HAUTE |
| UC04 | Valider/Rejeter alerte IA | DRH, HR Analyst | HAUTE |
| UC05 | Consulter dashboard KPIs RH | DRH, HR Analyst, Manager | HAUTE |
| UC06 | Analyser profil employé détaillé | DRH, HR Analyst | MOYENNE |
| UC07 | Simuler décision stratégique | DRH Director | HAUTE |
| UC08 | Expliquer décision IA (SHAP) | DRH, HR Analyst | HAUTE |
| UC09 | Vérifier conformité Index Égalité | Agent IA Conformité | HAUTE |
| UC10 | Générer rapport d'audit | DRH, HR Analyst | MOYENNE |
| UC11 | Détecter patterns de burnout | Agent IA Burnout | HAUTE |
| UC12 | Gérer permissions et rôles | Admin Système | MOYENNE |
| UC13 | Consulter audit trail | Admin, DRH | MOYENNE |
| UC14 | Entraîner/Réentraîner modèles IA | Admin Système | BASSE |
| UC15 | Exporter données pour analyse | DRH, HR Analyst | BASSE |

## 1.2 Diagramme de Classes

Architecture orientée objet avec séparation en couches : Entities, Services, Repositories, Controllers.

### Couche Entités (Domain Model)

| Classe | Attributs et Méthodes Principales |
| --- | --- |
| Employee | - id: Long - firstName: String, lastName: String - salary: BigDecimal, hoursWorked: Double - department: String, tenureMonths: Integer - performanceScore: Double, absences: Integer + getFullName(): String + calculateAnnualSalary(): BigDecimal |
| AnomalyAlert | - id: Long, employee: Employee - anomalyScore: Double, isAnomaly: Boolean - anomalyType: String, confidence: Double - explanation: String, validated: Boolean - detectedAt: Timestamp + validate(user: User): void + reject(user: User, reason: String): void |
| TurnoverPrediction | - id: Long, employee: Employee - riskScore: Double, predictionDate: Date - riskFactors: List<String>, confidence: Double + isHighRisk(): Boolean + getDaysUntilPrediction(): Integer |
| Simulation | - id: Long, name: String - type: SimulationType, parameters: JSON - result: JSON, createdBy: User - status: SimulationStatus + execute(): SimulationResult + getImpactSummary(): Map<String, Object> |
| User | - id: Long, username: String - email: String, passwordHash: String - role: UserRole, enabled: Boolean + hasRole(role: UserRole): Boolean + canAccess(resource: String): Boolean |
| AuditLog | - id: Long, user: User - action: String, entityType: String - entityId: Long, details: JSON - timestamp: Timestamp, ipAddress: String + toJson(): String |

### Couche Services (Business Logic)

| Service | Responsabilités |
| --- | --- |
| DigitalTwinService | + importEmployeesFromCSV(file: File): void + syncWithProductionSystem(): void + createSnapshot(): Snapshot + getAllEmployees(): List<Employee> + searchEmployees(criteria: SearchCriteria): List<Employee> |
| AIAgentOrchestrator | + runAnomalyDetection(): List<AnomalyAlert> + runTurnoverPrediction(): List<TurnoverPrediction> + runBurnoutDetection(): List<BurnoutAlert> + runComplianceCheck(): ComplianceReport + explainPrediction(id: Long): ShapExplanation |
| AnomalyDetectionService | + detectSalaryAnomalies(): List<AnomalyAlert> + calculateAnomalyScore(employee: Employee): Double + explainAnomaly(alert: AnomalyAlert): ShapExplanation + validateAlert(alertId: Long, isValid: Boolean): void + adjustThresholds(feedback: List<Validation>): void |
| TurnoverPredictionService | + predictTurnover(employeeId: Long): TurnoverPrediction + identifyRiskFactors(employee: Employee): List<String> + getHighRiskEmployees(): List<TurnoverPrediction> + generateRecommendations(prediction: TurnoverPrediction): List<Action> |
| SimulationService | + createSimulation(type: SimulationType, params: JSON): Simulation + runSimulation(simulationId: Long): SimulationResult + getSalaryImpact(increase: Double): BudgetImpact + predictTurnoverImpact(changes: List<Change>): TurnoverImpact |
| ReportingService | + generateAuditReport(dateRange: DateRange): Report + generateComplianceReport(): ComplianceReport + exportToPDF(reportId: Long): byte[] + getDashboardKPIs(): Map<String, Object> |

## 1.3 Diagrammes de Séquence

Les diagrammes de séquence illustrent les interactions entre composants pour les scénarios critiques.

### Séquence 1 : Détection d'Anomalie Salariale

Scénario : L'analyste RH lance une analyse pour détecter les anomalies salariales.

| # | Acteur/Composant | Action |
| --- | --- | --- |
| 1 | HR Analyst | Clique sur "Lancer Analyse Anomalies" |
| 2 | Frontend React | Envoie requête POST /api/anomalies/detect |
| 3 | Spring Boot Controller | Reçoit requête, vérifie authentification JWT |
| 4 | Controller | Appelle AnomalyDetectionService.detectSalaryAnomalies() |
| 5 | AnomalyDetectionService | Récupère tous les employés via EmployeeRepository |
| 6 | EmployeeRepository | SELECT * FROM employees → Retourne List<Employee> |
| 7 | AnomalyDetectionService | Appelle API Python: POST http://python-api:8000/predict/anomaly |
| 8 | Python FastAPI | Charge modèle Autoencoder depuis MLflow |
| 9 | Autoencoder Model | Calcule reconstruction error pour chaque employé |
| 10 | SHAP Explainer | Génère explication SHAP pour chaque anomalie détectée |
| 11 | Python FastAPI | Retourne JSON: [{employeeId, score, isAnomaly, explanation}] |
| 12 | AnomalyDetectionService | Crée objets AnomalyAlert et sauvegarde via Repository |
| 13 | AnomalyAlertRepository | INSERT INTO anomaly_alerts → Retourne alertes sauvegardées |
| 14 | Controller | Retourne ResponseEntity<List<AnomalyAlertDTO>> |
| 15 | Frontend React | Affiche liste des anomalies détectées avec visualisation |

# 2. PRODUCT BACKLOG SCRUM DÉTAILLÉ

Product Backlog organisé selon la méthodologie Scrum avec priorisation MoSCoW (Must/Should/Could/Won't) et estimation en Story Points (échelle Fibonacci : 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21).

## Epic 1 : Digital Twin RH

| ID | User Story | Critères d'Acceptation | SP | Priorité | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | En tant qu'Admin, je veux créer le schéma PostgreSQL du Digital Twin | Tables créées, relations définies, migrations versionnées | 5 | MUST | Sprint 1 |
| US02 | En tant qu'Admin, je veux importer des données RH depuis CSV | Upload CSV, validation, import BD, logs créés | 8 | MUST | Sprint 1 |
| US03 | En tant qu'Admin, je veux créer des snapshots horodatés du Digital Twin | Snapshot créé, date enregistrée, restauration possible | 5 | SHOULD | Sprint 2 |
| US04 | En tant qu'Analyste, je veux rechercher des employés par critères | Recherche dept/ancienneté/salaire, résultats < 1s | 3 | SHOULD | Sprint 2 |

## Epic 2 : Agents d'Intelligence Artificielle

| ID | User Story | Critères d'Acceptation | SP | Priorité | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US05 | En tant que Data Scientist, je veux entraîner un Autoencoder pour détecter les anomalies salariales | Modèle entraîné, précision >85%, sauvegardé dans MLflow | 13 | MUST | Sprint 3 |
| US06 | En tant qu'Analyste, je veux détecter automatiquement les anomalies salariales | Analyse lancée, alertes créées, temps < 5 min | 8 | MUST | Sprint 3 |
| US07 | En tant qu'Analyste, je veux obtenir une explication SHAP pour chaque anomalie | Explication SHAP générée, features contributives affichées | 8 | MUST | Sprint 4 |
| US08 | En tant que Data Scientist, je veux entraîner un modèle LSTM pour prédire le turnover | Modèle LSTM entraîné, précision >80%, séries temporelles | 13 | MUST | Sprint 4 |
| US09 | En tant que DRH, je veux prédire les risques de départ 3 mois à l'avance | Prédictions générées, risque affiché, facteurs identifiés | 8 | MUST | Sprint 4 |
| US10 | En tant qu'Agent IA, je veux détecter les patterns de burnout | Analyse heures sup, emails tardifs, congés, alertes créées | 8 | SHOULD | Sprint 5 |
| US11 | En tant que DRH, je veux vérifier la conformité Index Égalité H/F | Score calculé, écarts identifiés, rapport généré | 8 | MUST | Sprint 5 |

# 3. PLANNING DES SPRINTS (4 MOIS)

Planning Scrum sur 4 mois (16 semaines) = 8 sprints de 2 semaines chacun. Vélocité estimée : 33.6 Story Points par sprint en moyenne.

## Sprint 1 : Fondations & Digital Twin (Semaines 1-2)

| US | Description | SP | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Créer schéma PostgreSQL du Digital Twin | 5 | 🎯 Objectif Sprint |
| US02 | Importer données RH depuis CSV | 8 | 🎯 Objectif Sprint |
| - | Mise en place environnement (Docker, PostgreSQL, Git) | 5 | Setup technique |
| - | Configuration Spring Boot + APIs REST de base | 8 | Setup technique |

Total Sprint 1 : 26 Story Points

Objectif : Digital Twin opérationnel avec import de données

Livrable : Base de données + API d'import fonctionnelle

Demo : Import de 1000 employés fictifs en <30 secondes

## Sprint 2 : Sécurité & Backend (Semaines 3-4)

| US | Description | SP | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| US03 | Créer snapshots horodatés du Digital Twin | 5 | 🎯 Objectif Sprint |
| US04 | Rechercher employés par critères | 3 | 🎯 Objectif Sprint |
| US18 | Authentification JWT | 5 | 🎯 Objectif Sprint |
| US23 | Gérer rôles RBAC | 5 | 🎯 Objectif Sprint |
| - | Documentation API OpenAPI/Swagger | 3 | Documentation |

Total Sprint 2 : 21 Story Points

Objectif : Sécurité et gestion des accès

Livrable : Authentification JWT + RBAC fonctionnel

## Récapitulatif des Sprints 3-8

| Sprint | Semaines | Story Points | Focus Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 3 | Semaines 5-6 | 31 SP | Agent Anomalie Salariale |
| Sprint 4 | Semaines 7-8 | 29 SP | Explicabilité & Turnover |
| Sprint 5 | Semaines 9-10 | 45 SP | Agents complets + Simulation |
| Sprint 6 | Semaines 11-12 | 34 SP | Interface Utilisateur React |
| Sprint 7 | Semaines 13-14 | 39 SP | Sécurité & Tests |
| Sprint 8 | Semaines 15-16 | 44 SP | Documentation & Déploiement |
| TOTAL | 16 semaines | 269 SP | 8 Sprints |

# 4. RÉCAPITULATIF & INDICATEURS

## Indicateurs de Performance Projet

| Indicateur | Objectif | Mesure |
| --- | --- | --- |
| Précision Agent Anomalie Salariale | >85% | Fin Sprint 3 |
| Précision Agent Turnover | >80% | Fin Sprint 4 |
| Taux de faux positifs | <15% | Fin Sprint 5 |
| Temps d'analyse (10,000 employés) | <10 min | Sprint 3-4 |
| Temps de réponse API (P95) | <500ms | Sprint 6-7 |
| Code Coverage Tests | >80% | Fin Sprint 7 |
| Conformité RGPD | 100% | Fin Sprint 7 |
| Explicabilité IA (SHAP) | 100% | Fin Sprint 4 |

## Risques Identifiés & Mitigations

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Précision IA <85% | Objectif métier non atteint, alertes non fiables | Réentraînement avec plus de données, ajustement hyperparamètres, feedback humain continu |
| Données RH de mauvaise qualité | Modèles IA biaisés, prédictions erronées | Validation et nettoyage rigoureux à l'import, alertes sur données manquantes |
| Surcharge Sprint 5 (45 SP) | Retard planning, burnout équipe | Prioriser US critiques, reporter US secondaires au Sprint 6 |
| Problèmes intégration Python-Spring | Communication backend-IA défaillante | Tests d'intégration précoces (Sprint 3), API contracts clairs |
| Faille de sécurité | Fuite de données RH sensibles | Audit sécurité Sprint 7, chiffrement TLS/TDE, tests de pénétration |
| Non-conformité RGPD | Sanctions légales, impossibilité de déployer | Validation DPO Sprint 7, droit accès/oubli implémenté |

# CONCLUSION

Ce document présente l'analyse UML complète et le planning Scrum détaillé pour le projet HR Intelligence Lab. L'approche structurée en 8 sprints de 2 semaines permet de livrer progressivement les fonctionnalités critiques tout en maintenant une qualité élevée.

## Points Clés du Projet

Architecture en couches : Séparation claire entre données, IA, backend et frontend

Multi-agents IA : 5 agents spécialisés (Anomalie, Turnover, Burnout, Conformité, Coordinateur)

Human-in-the-Loop : Apprentissage continu grâce au feedback des experts RH

Explicabilité IA : SHAP pour 100% des décisions, traçabilité complète

Sécurité & Conformité : RBAC, chiffrement, RGPD, audit trail

269 Story Points sur 8 sprints avec vélocité moyenne de 33.6 SP/sprint

## Recommandations

Commencer par un dataset de test réaliste dès le Sprint 1

Impliquer les experts RH dès le Sprint 3 pour valider les alertes IA

Faire des démos régulières au Product Owner chaque fin de sprint

Prioriser la qualité du code et les tests plutôt que la quantité de features

Surveiller la vélocité et ajuster le backlog si nécessaire

Documenter en continu plutôt que tout laisser au Sprint 8

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Document généré pour le projet HR Intelligence Lab

Sopra Steria • Février 2026